- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于20个工作日内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，2021年12月31日前完成系统搭建，采购人向中标人支付合同总价的60%；2022年6月30日前完成数据导入，系统正常运行15天，经采购人验收合格后，采购人向中标人支付合同总价的40%。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 2021年12月31日完成机构知识库系统搭建，2022年6月30日完成机构知识库系统本校成果数据收集、清洗和导入，合同履行完成。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 1年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对平台出现的BUG及数据安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1 小时以内； 电话技术支持时间：0.5 小时以内； 若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

总体目标

通过有效地收集整理我校本级及直属单位发表的各项成果，建成一个永久保存、开放存取的成果管理平台，满足学者对于自身成果的整理、科研部门有效掌握全机构的科研状态、领导层决策的数据支撑等需求。技术要求如下：

- 成果收集和标引

1.1能够自动采集机构所有学者的各类成果，包括在职在册的学者和虽然不在职在册但是署名发表过成果的学者。

1.2数据回溯能力：支持对我校成果元数据的回溯，演示说明通讯作者的获取方式、出版日期的揭示方式、中文数据的获取方式。

1.3数据合并能力：支持对成果数据的去重合并，演示说明合并后的信息保留与更新、合并原则/判断重复原则、对作者角色的判断规则。提供基于我校成果数据的样例说明。

1.4数据范围覆盖WOS系列数据库（SCIE、SSCI、A&HCI、CPSI-S、CPCI-SSH等）、EI、Scopus、Pubmed、CSCD、CSSCI、知网、维普、万方、国家自然科学基金、国家社科基金、中国知识产权局专利、Wiley、Proquest、ScienceDirect、Springer等，以全面收集本机构的学者产出为准。

1.5数据采集清洗：能够对包括WOS、EI、Scopus、EI、Scopus、Pubmed、CSCD、CSSCI、知网、维普、万方等采购人所购数据库，进行自动化采集更新，提供数据清洗处理全流程服务。成果资源种类包括：期刊论文、会议论文、学位论文、专利、标准、科技成果、报纸、科研项目等资源进行收录。提供基于我校成果数据的样例说明。

1.6数据更新方式：能够定期自动/手动更新，对数据更新频次、回溯更新数据的存储方式与读取方式进行演示说明，能够体现数据更新的变化，能够体现特殊字段信息。

1.7利用SCI、JCR的API，提供实时被引次数、实时引文列表、文章发表当年的影响因子。

1.8成果认领标引：能够对数据经过清洗、排重、标引、匹配后，实现二级机构、作者的有效匹配和归属，以及收录成果的自动标引等。同时提供学者中心，提供成果认领功能、管理员协助认领功能，操作灵活体验良好。提供基于我校成果数据的样例说明。

1.9支持完善的数据添加、认领、管理、审核、发布流程。具备数据的单篇及批量输入功能。系统自动为学者创建个人后台，支持学者对基本信息和成果的管理。学者首次登录时，系统应根据学者中外文名自动为学者分配成果，学者可以对疑似成果进行单篇认领或批量认领；对于学者新增或修改的成果、上传全文附件，应当自动进入审核流程，管理员可以对成果进行审核。管理员可以编辑审核意见，学者可以在后台查看审核意见和审核结果；允许学者自主修改头像、简介、学科、个人职称、学术称号、学术职务、学术ID、行政职务、研究方向等信息。

1.10基于已规范处理后的数据利用机器算法结合人工干预将文献分配到机构、二级单位以及学者名下。要求机器算法的准确率不低于90%。

1.11提供多种全文解决方案：对机构已购买的全文数据库进行整合（可整合SSCI、A&HCI、PubMed、CSCD、CSSCI、知网、万方等多个数据库），在机构库中可通过挂接的方式直接获得全文；OA资源，提供全文官方链接地址（通过URL & DOI）和OA全文下载地址。

1.12数据存储方式：能够按照非关系型、关系型数据库存储，对不同成果类型分类存储，演示说明数据存储方式与元数据字段的全面性、标准化，确保机构知识管理的全面性，支持成果类型和元数据的灵活扩展。提供基于我校成果数据的样例说明。

2成果展示和利用

2.1提供一框式检索服务，帮助用户快速查找所需了解的学者、成果、机构信息，支持对检索结果的分组显示，并可选择多维度进行组合筛选。系统支持按机构、学者和成果等维度进行成果的展示、检索和统计分析，支持机构、学者的学术指标揭示，包括成果总量、被引频次、参考文献、收录情况。支持单篇成果、重要成果的展示。提供基于我校成果数据的样例说明。空检索：即可以对本机构成果和平台全部成果进行空检索，可以查看总的成果量；简单检索：即可以通过全部、题名、作者、关键词、摘要、学术ID等字段对机构成果或平台全部成果进行检索；高级检索：即可以勾选成果类型（图书、期刊、报纸、专利等）、检索数据库范围（本机构成果、平台全部成果），选择字段（全部、题名、关键词、主题、作者、导师、作者单位等），选择精确度（精确或模糊），选择逻辑关系（或与非），选择时间段（支持输入起始年和终止年）对成果进行检索；二级检索：即在第一次的检索基础上支持进行再次检索。

2.2支持检索词智能联想检索。

2.3支持模糊检索（如利用通配符等方式的检索）。

2.4支持不少于下列项目的分面浏览：机构、作者、年份、语种、收录情况、成果来源、期刊、成果类型、学科、被引频次、影响因子区间、期刊分区（SCI分区、中科院分区）、基金、国家和地区、城市等。

2.5对成果所属机构的筛选可以区分第一作者机构、通讯作者机构、第一或通讯作者机构、第一和通讯作者机构、共同/并列第一作者机构、共同/并列通讯作者机构、合作机构。

2.6对成果作者的筛选可以区分第一作者、通讯作者、第一或通讯作者、第一和通讯作者、共同/并列第一作者、共同/并列通讯作者、非本单位第一/通讯作者。

2.7检索结果支持以发表时间排序，还支持按被引次数、影响因子等排序方式。

2.8检索结果页面，每条成果要显示标题、作者（SCI文章判断是否第一或通讯）、来源出版物、引用次数、替代计量指标图、与作者相关文献、相关文献等。

2.9要能够实现作者中英文名称的准确甄别和匹配，某一个作者同时有中文和英文成果时，英文成果信息要同时显示该作者的中文和英文名称。

2.10为每个学者建立一个单独的学者成果页面，显示学者基本信息和成果列表，包括姓名（别名）、照片、主要研究方向、研究领域、联系方式、工作经历等。

2.11对于每个学者，能够显示某个学者的研究主题、合作者情况、合作机构情况，研究成果数量年代分布情况、研究方向年代变化情况、研究主题年代变化情况等。

2.12成果详细显示页面，要显示该成果所有详细元数据信息、引用该数据的格式、支持文献管理软件（包括但不限于Endnote、NoteExpress等）、txt等格式的导出等。

2.13期刊论文成果须提供自助打印收录证明功能，能够打印该成果的如下信息：标题、作者、来源（期刊名、年、卷、期、起止页等）、ISSN号、当年影响因子、SCI分区、中科院分区、DOI、SCI入藏号、PubMed ID（如有）、成果类型、作者地址、通讯作者地址、第一作者地址、是否并列第一作者、是否并列通讯作者、基金资助信息等。

2.14成果支持多种选项匹配学科功能，应至少支持通过来源期刊、学者、学者单位或关键词这几种标准对成果进行学科属性归类，具体采取哪种标准由用户自行确定；支持用户自定义任意学科，并能将成果准确归属到该学科。

2.15支持用户任意、方便、快捷地自定义成果聚类并在首页上自动显示，实现机构特色成果的个性化展示，如特定重要期刊发文情况、特定分区期刊发文情况、特定学者发文情况、特定影响因子期刊发文情况等。

2.16支持任意二级机构之间进行对比，一次参加对比的二级机构数量不限；

2.17平台的二级机构设置和本机构实际情况完全一致。

2.18重名学者成果处理：提供重名学者管理功能，系统自动识别本机构重名学者，并提供重名学者单独管理的功能。管理员维护完成后，系统会根据维护信息对重名学者的成果进行重新分配，支持学者对重新分配的成果进行认领和管理。

2.19成果认领标引：能够对数据经过清洗、排重、标引、匹配后，实现二级机构、作者的有效匹配和归属，以及收录成果的自动标引等。同时提供学者中心，提供成果认领功能、管理员协助认领功能，操作灵活体验良好。

2.20权限控制灵活，可按需配置不同类型用户的功能权限和操作，保证系统使用安全。可以实现系统管理员、科研管理人员、科研秘书、教师学者、部门管理员、院系管理员等多级多角色的分权管理。

3成果统计

3.1系统全面展示所有学者基本信息及其研究成果，包括：为每个学者生成个人成果集，完整展示学者的学术动态及科研能力；揭示学者的合作关系，并以可视化展示。提供基于我校学者的样例说明。

3.2年度成果排名统计：按选定的年度、机构署名情况、成果类型等，给出成果排名，支持可视化展现；

3.3年度论文收录情况统计：按选定的年度，统计全体或某个学者的论文收录情况，支持可视化展现；

3.4年度成果类型分布：按选定的年度，统计全体或某个学者的成果类型的分布情况，支持可视化展现；

3.5成果收录情况年度比较：对不同年度、不同收录类型的全体成果或某个学者的成果数量进行年度比较，支持可视化展现；

3.7成果引用情况年度比较：对不同年度、不同类型的全体成果或某个学者的成果数量进行年度比较，支持可视化展现；

3.8包括ESI排名统计、年度代表性成果统计、作者发文量TOP100（包含SCI、CSCD等）、SCI和CSCD引用TOP100等；

3.9平台须提供统计成果被浏览、下载、点赞、评论等数量的功能，并支持可视化展现。

3.10 根据用户需求，提供个性化统计。

4.系统安全要求：

4.1系统可与用户规定的统一身份认证系统实现认证和单点登录，提供与电子资源管理平台的对接方式，并预留接口与校内其他第三方对接。

4.2提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；访问控制的覆盖范围包括用户角色和系统模块的操作；能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。

4.3提供数据安全保障，保证鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性；采用加密保护措施实现鉴别信息的存储保密性；能够对重要信息进行备份和恢复。

5.其他要求

5.1访问方式：支持本地化部署；支持对接学校统一身份认证平台；支持通过API方式对接学校其他第三方系统，如人事系统、科研系统等。

5.2知识产权要求,所交付的平台产品应取得完整的软件著作权，不存在任何知识产权纠纷。

5.3支持多终端、多浏览器,支持PC端、移动端查看，支持主流浏览器（Edge，谷歌，火狐，360等）。

5.4承建方免费提供管理员培训及用户现场培训，1年不少于3次，并提供相应培训资料。

5.5系统建设完成时间为2021年12月1日，完成全部技术需求目标；覆盖本校学术成果在90%以上。

5.6系统运维要求：质保期1年。对系统运维期遇到的相关技术问题提供技术支持，保证系统稳定运行，进行系统性能的调优、升级。配合完成信息安全漏洞扫描，当网络环境优化、调整，或发现系统存在安全风险时，应开展安全评估，并提供相关技术支持和资料。提供热线电话服务，及时解答关于系统的各类问题，同时定期整理各类问题和需求，形成问题集等重要资料。

- 五、现场演示：

1、投标人须提供软件实物演示，演示的内容录制成视频格式，以U盘的形式，与商务技术文件一同密封提交（地址：杭州市湖州街50号浙大城市学院北校区行政楼207办公室，联系方式： 李老师，88283637）。

2、演示内容：

2.1数据回溯能力：支持对我校成果元数据的回溯，演示说明通讯作者的获取方式、出版日期的揭示方式、中文数据的获取方式。

2.2数据合并能力：支持对成果数据的去重合并，演示说明合并后的信息保留与更新、合并原则/判断重复原则、对作者角色的判断规则。提供基于我校成果数据的样例说明。

2.3数据更新方式：能够定期自动/手动更新，对数据更新频次、回溯更新数据的存储方式与读取方式进行演示说明，能够体现数据更新的变化，能够体现特殊字段信息。

2.4数据存储方式：能够按照非关系型、关系型数据库存储，对不同成果类型分类存储，演示说明数据存储方式与元数据字段的全面性、标准化，确保机构知识管理的全面性，支持成果类型和元数据的灵活扩展。提供基于我校成果数据的样例说明。

2.5数据采集清洗：能够对包括WOS、EI、Scopus、中国知网、万方、维普、CSCD、CSSCI等采购人所购数据库，进行自动化采集更新，提供数据清洗处理全流程服务。成果资源种类包括：期刊论文、会议论文、学位论文、专利、标准、科技成果、报纸、科研项目等资源进行收录。提供基于我校成果数据的样例说明。

2.6成果认领标引：能够对数据经过清洗、排重、标引、匹配后，实现二级机构、作者的有效匹配和归属，以及收录成果的自动标引等。同时提供学者中心，提供成果认领功能、管理员协助认领功能，操作灵活体验良好。提供基于我校成果数据的样例说明。

2.7系统可与用户规定的统一身份认证系统实现统一身份认证和单点登录，提供与电子资源管理平台的对接方式，并预留接口与校内其他第三方对接。

2.8系统提供一框式检索服务，帮助用户快速查找所需了解的学者、成果、机构信息，支持对检索结果的分组显示，并可选择多维度进行组合筛选。系统支持按机构、学者和成果等维度进行成果的展示、检索和统计分析，支持机构、学者的学术指标揭示，包括成果总量、被引频次、参考文献、收录情况。支持单篇成果、重要成果的展示。提供基于我校成果数据的样例说明。

2.9系统全面展示所有学者基本信息及其研究成果，包括：为每个学者生成个人成果集，完整展示学者的学术动态及科研能力；揭示学者的合作关系，并以可视化展示。提供基于我校学者的样例说明。

2.10权限控制灵活，可按需配置不同类型用户的功能权限和操作，保证系统使用安全。可以实现系统管理员、科研管理人员、科研秘书、教师学者、部门管理员、院系管理员等多级多角色的分权管理。

3、投标人演示的产品须是真实系统。

4、演示时间不超过15分钟，演示过程需要准备的器材、软件、网络等设施由投标人自行准备；

5、提供的视频格式为常规格式，如因格式原因未能播放视频，后果由投标人自行承担；

6、未提供演示的，演示分为0分。