- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购标的为：服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 6 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价2.5% 的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的（等额），采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 开发时间 | 合同签订后的6个月完成系统的开发和部署，并开始上线运行 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 维保服务期 | 维保服务期2年，项目验收合格后开始计算 ▲维保服务期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在维保服务期内，供应商应对开发的系统出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.▲维保服务期满后，每年的维保费用不超过合同金额的10%，维保内容同维保服务期标准。 3.提供的开发实施服务人数应不少于5人，直至项目正式验收完成。 4.提供7*24小时的技术支持，在接到用户方技术支持服务要求时，应为平台使用人员提供平台使用方面的技术咨询服务。 5.平台运行环境出现故障或意外情况导致平台不能正常运行时，供应商应提供故障响应的承诺描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。供应商应承诺在售后服务期内，出现软件平台故障要能及时响应处理和解决，发现问题1小时响应，2小时内提供应急解决方案。影响平台正常使用的问题在用户方提出后8小时内修复；平台安全漏洞的修复，要在用户方提出后24小时内解决。 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员免费进行技术培训和系统使用培训，并配专门人员配合系统使用； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术及支持： 2.1供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 ７. 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，中标人应提供相应的培训计划。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.总体要求：

2.1建设内容

2.1.1根据浙江省科技厅监管要求，建立大仪开放服务共享平台。平台在数据资源管理与应用服务上分别进行建设与实施。

2.1.2数据资源与管理平台：建设浙大城市学院大仪监管与决策平台。在PC端实施一个面向数据资源汇聚与管理的管理平台。浙大城市学院领导与监管部门和各个二级学院管理员登录此平台，分别实现各自角色下的监管与治理功能。包括统视统览、绩效评价、报表分析、数据同步（省科技大仪开放管理服务平台）和服务审批等。

2.1.3应用服务平台：面向仪器机组管理员和校内用户，提供基于仪器开放服务的全流程功能。包括：检测服务报备、仪器动态信息维护、仪器订单受理、仪器分析监测和结算支付管理。并提供基于校钉钉门户统一接入的移动应用服务。

具体功能内容如下：

| 序号 | 项目 | 模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源与管理平台 | 仪器设备数据中心 | 数据中心 |
| 2 |  | 大仪可视化管理系统 | 可视化驾驶舱，管理者视图 |
| 3 |  | 大仪设备运行状态监测管理系统 | 物联网动态监测数据管理 |
| 4 |  | 仪器绩效评价系统 | 绩效评价与管理 |
| 5 |  | 数据对接融合服务 | 对接融合服务 |
| 6 |  | 数据分析与追溯管理系统 | 数据分析与全流程追溯管理 |
| 7 | 应用服务平台 | 仪器数据门户 | 门户与资讯展示 |
| 8 |  | 大型仪器共享预约管理系统 | 核心预约管理流程 |
| 9 |  | 仪器设备预约管理移动端 | 对接校内钉钉统一应用移动端服务 |
| 10 |  | 运维服务保障 | 数据维护与服务保障 |

2.1.4仪器绩效评价系统具备仪器绩效评价模型构成和数据配置过程等功能。

2.1.5数据对接融合服务具备与浙江省科技厅大型仪器开放共享服务平台大仪对接方案和可操作性。

2.1.6大型仪器共享预约管理系统具备检测项目登记申报、检测预约申请、订单受理、财务结算、用户评价等子功能。

2.1.7仪器设备预约管理移动端具备仪器搜索、预约申请、订单查看等子功能。

2.2其他技术要求

2.2.1 平台后台采用Java语言进行开发；

2.2.2 后台服务架构采用微服务体系设计；

2.2.3 平台设计采用前后端分离设计，使用RESTful设计模式提供服务，前端采用VUE技术路线；

2.2.4 平台关系数据库不采用Oracle数据；

2.2.5 平台部署支持使用容器化技术，能够部署到公有或者私有云平台；

2.2.6 平台支持对外提供数据集成接口（统一身份认证对接：在项目交付过程中，平台需要根据学校身份认证的要求与统一身份认证平台进行对接；一体化公共数据资源平台对接：平台需要根据学校信息系统数据管理办法与学校一体化公共数据资源平台进行对接；爱城院对接：平台需根据学校爱城院技术规范与爱城院对接）；

2.2.7☆平台需要保证与浙江省科技厅科技大仪开放共享服务平台完美对接，对接内容包括仪器信息档案、仪器物联网机时数据和单位机时数据等。

2.3培训：

成交供应商应根据维保情况，定期开展使用和维护保养培训。

2.4响应时间：

维保期间遇到故障，电话必须保证有人接听，须提供不小于二个人的手机号码(24小时开机)和二个固定电话号码；成交供应商须确保12小时内现场响应。一般故障48小时内排除；

（注：对接费用包含在投标报价中，投标人需自行报价）

2.5知识产权：

中标人及采购人共同拥有所提供软件的知识产权，同时，中标人需要为本项目申请2项软件著作权。

五 现场演示：

5.1演示要求

投标人需提供以往承建的与本项目类似的其他业主单位的实际环境（作必要的脱敏处理）或软件demo进行演示。

演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，视频内须提供人员解说，内容应为真实操作过程的原始记录。

演示视频时长不超过15分钟。

视频以.mp4格式存储于U盘，可与商务技术文件一并密封递交。投标人须自行核验U盘中的视频能正常播放，保证视频无需转码即可直接用主流播放器打开播放。

未提供演示的或提供ppt等其他形式演示的，演示分为0分。

5.2演示内容：

| 序号 | 演示功能点 |
| --- | --- |
| 1 | 仪器绩效评价系统，展示仪器绩效评价模型构成和评价模型参数数据配置过程。 |
| 2 | 数据对接融合服务，展示与浙江省科技厅大型仪器开放共享服务平台大仪对接功能设计，并根据功能设计描述对接方案设计。 |
| 3 | 大型仪器共享预约管理系统，展示包括：检测项目登记申报、检测预约申请、订单受理、订单完成、财务结算、用户评价子功能。 |
| 4 | 仪器设备预约管理移动端，展示包括：仪器搜索、预约申请、订单查看、充值缴付子功能。 |