- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不适用 |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲付款方式 | 合同签订后一月内支付合同总额30%，系统验收合格后支付合同总额30%，验收半年后支付合同总额35%，剩余5%作为质保金，在3年维保期结束后支付。 |
| --- | --- |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 系统免费质保服务3年 |
| --- | --- |
| 交付时间和地点 | 交付时间：签订合同后的120个工作日完成系统的开发和部署，并开始上线运行。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 服务标准 | 1.免费维护期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其免费维护期相应延长60天，免费维护期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。 2.免费维护期满后，实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。 ▲ 3.投标人须安排至少1名5年以上工作经验的项目经理负责项目管理，2名及以上具有相关经验的开发及实施工程师在项目开发期间到招标人办公地点驻场开发至项目验收； 4.提供完整的项目实施方案，培训方案及技术支持与服务、平台使用答疑及其他技术协助，快速响应解决客户在使用中碰到的问题。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在5日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。 5.供货时提供有关的全套技术文件。 |

- 四、技术要求

- 1.总体要求

1.1 详细建设内容

1.1.1大数据分析平台能力建设

1.1.1.1数据可视化采集功能

数据采集需采用成熟的集成中间件技术，采用B/S架构，以Web的方式提供统一的可视化的数据接入工具，能图形化的设计和定义抽取、转换、加载流程，并保证数据采集交换的稳定性和安全性；

数据可视化采集功能必须支持与主流关系型数据库进行对接，例如oracle、Mongodb、SQLServer、MySql、TeraData；

数据可视化采集功能须支持基于分布式文件系统的大数据存储库，例如HDFS、 Hive、Spark；

数据可视化采集功能须支持与文件类型的数据结构进行对接，例如csv、复合excle、excle、json，以及防火墙、网络设备等的日志数据；

数据可视化采集功能须支持API接口类型接入，并且基于学校数据平台进行相关开发已满足学校后续数据分析应用的需要。

1.1.1.2★数据可视化清洗功能

在数据分析应用之前，需要对接入的数据进行清洗、加工。清洗过程可视化，同时需要提供数据中文注释、数据过滤、列选择、列赋值、列重命名、数值计算、码表提取、码表赋值、地理解析、数据混淆、正则替换、等清洗组件。

平台应支持针对复杂的数据清洗规则的可扩展性。例如：Java代码数据清洗、JavaScript代码数据清洗、Groovy数据的清洗。

1.1.1.3分析主题构建功能--仪表板

主题需要基于业务需要对图表、报表等各类数据进行组合，展示授权给不同用户。仪表板的组成元素需要有表格、图表、图片、和文本、时钟五种基本元素，界面排版布局方式支持自动模式和自由模式两种，操作方式支持拖拽、拼接。

支持仪表板下的图表能够进行批量的设定样式。支持以实时的方式刷新仪表板的数据，当数据池中的数据发生变化后，无需要手动刷新仪表盘即可看到最新的数据。

★支持对仪表板中各维度列的明细数据查看、收藏、数据筛选、数据下钻、带参跳转、图表对比，所有的操作支持仪表板数据联动变化，并且可以通过时间过滤器来查看任意一个时间或者时间段的数据情况。

所有配置生成的仪表板需要支持分享外链，无需二次开发即可无缝集成学校的门户等应用平台上。

系统需要支持搜索式的数据分析方式，可直接在搜索框或者数据筛选框内输入要搜索的关键字文本，进行搜索。可对系统中的数据进行自定义分词，以保证数据搜索结果的高精确性。例如在搜索框中输入“博士”两个字，学校人事仪表板中就会把所有跟博士相关的例如年龄分布、院系分布、科研分布等结果关联查询，动态展示出来。

1.1.1.4数据分析移动端构建功能

学校领导及师生使用移动手机的时间远超过PC端，为了保证数据分析配置的各类图表、报表以及仪表板能够方便手机端访问，数据分析平台应该具备配置移动端H5的图表展现能力。

1）移动仪表板布局：

平台须支持仪表板类型：PC端与移动端两种类型，不同类型显示的载体须自动切换。

针对移动端仪表板的布局应包含：排列模式、画布宽高模式、列高、内侧左边距、内侧右边距、内侧顶部边距、内侧底部边距、支持高度缩放。

移动端仪表板的排列模式至少应该包含两种模式：自由模式由用户自己基于图表结构自行拖拽布局；自动模式则平台须基于仪表板的内容智能判断，并进行页面布局。

移动端仪表板的背景支持：背景颜色、背景图片、背景大小（应支持覆盖、包含、像素以及百分比.，也支持设定指定宽高的背景尺寸。

为方便用户配置完移动端图表后，快速进行样式调整，平台须提供至少六种皮肤样式主题风格，可支持移动端一键换肤，省去用户的工作量。

2）★移动仪表板融合能力

移动仪表板作为一个数据服务主题开放给服务，仪表板的内容应包含对数据报告、图表、横幅、文本、时钟、HTM控件、过滤组件等能力。

移动仪表板须提供手机模拟器来作为布局参照，针对所配置的效果所见即所得，通过简单的拖拉拽的方式完成H5端图表布局配置。手机模拟器应该支持iPhone、HUAWEI Mate、P系列、OPPO、Vivo、小米等市面主流机型。

移动仪表板配置完成，须生成唯一的二维码，可通过手机扫码能够实时预览在手机端真实效果。

移动仪表板支持外链分享，分享时应该支持：有效期设定，只有在有效期内才可以进行访问；验证方式，支持公开访问和学校校园统一身份认证，公开访问的话则只需要把生成的链接发出，无须身份认证即可打开数据主题；也可以生成访问码，用户输入访问码正常则可以查阅数据主题。学校校园统一身份认证，则需要用户必须先完成校园账号认证后才可以访问。

平台须支持图表样式能够扩展，图表高级设计模式下，兼容外部开源图表库。

平台配置出的手机H5的图表报表需要与移动融合门户以及学校身份认证结合融合，能通过微服务的方式直接打开各类图表报表。

3）移动仪表板的OLAP能力

平台须支持移动仪表板中图表、报表能够查看明细数据的能力，了解图表后的支撑数据。

平台须支持移动仪表板数据筛选能力，移动仪表板中图表报表，可以快速进行筛选，筛选某一项数据后，则整个仪表板中所有图表报表均基于此筛选条件进行联动展示。

平台须支持输入关键词检索的能力，如师资结构的仪表板，输入“博士“两个字，则整个仪表板中所有与博士相关的数据会自动筛选出来。

平台须支持移动仪表板数据下钻能力，仪表板中的图表在需要下钻展示下一级数据图表效果时，可以使用此功能来进行设定，下钻路径可以自行设定。

平台须支持移动仪表板图表报表之间的跳转能力，用于后续业务串联的纽带。可以配置点击图表报表的内容进行设定调整路径。

平台须支持移动仪表板以图片、PDF文件格式导出能力，方便后续做汇报与整理材料使用。

平台须支持移动仪表板定时刷新的能力，可以设定刷新时间间隔，进行页面数据异步加载，避免用户手工刷新的过程。

平台须支持移动仪表板版本控制的能力，仪表板每次改动的内容均会记录下来，方便管理者针对仪表板进行管理维护，了解之前版本修改情况。

1.1.1.5★数据分析应用权限拆分功能

当前数据分析的需求，不仅仅学校职能部门和学校领导需要，二级学院甚至专业复杂老师也有了数据分析应用的需求，数据分析平台须做到，配置一个数据分析应用主题，不同的用户身份进来查阅，数据应自动进行筛选。真正做到一个数据看板，配置一次不同层次人员均可使用，为浙大城市学院后续大数据分析下沉，从校情分析到院情分析，再到专业、班级分析提供支持。

平台须支持底层待分析的数据源头支持数据权限拆分，针对指定接入的数据集，结合其数据集中涉及组织机构、用户属性等数据信息项，进行设定关联权限。

平台须支持指定数据盒关联权限与学校统一身份认证体系融合，结合用户关联数据信息（如：辅导员带班信息.）等进行数据显示控制。

平台须支持指定数据拆分权限的用户组是可灵活定义的，如辅导员用户组，需要涉及所有辅导员所带班级下的各类数据，用户组的成员名单可以随时调整配置。

配置数据权限拆分后，必须做到后续该数据源所有配置与分析的图表自动具备权限拆分能力，而非手工为每个图表单独设定权限。

1.1.1.6数据可视化资产管理功能

针对平台中采集清洗数据集，以及基于不同权限下配置的图表、仪表板以及数据报告能够进行一站式地可视化管理。权限方面应支持：个人资产、组织机构空间、项目空间、收藏夹，以应对后续学校针对数据方面的管理工作。

个人资产管理：个人权限下的数据集，以及自己用户账户配置的图表、仪表板以及数据报告，不可以看到其他用户的数据资产。

★组织机构空间：基于用户所在部门来显示当前部门机构可以开放的数据资源，机构空间下，多数用户只有浏览的权限，只有部门管理员和少数用户有权限修改其中的资产。

项目空间：可用于管理特定的数据分析项目并与项目组用户共同开发，更多针对临时性的数据资产开放，便于协作办公。

收藏夹：收藏夹用于保存用户个人到可视化资产的快捷链接。

1.1.2数字驾驶舱应用建设

1.1.2.1数字驾驶舱

数字驾驶舱应用是校内各类核心数据指标体系的最终呈现集合，能实时反映学校的整体运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。“数字驾驶舱”需要以人为本的核心，从管理者的决策环境、高校管理综合指标的定义以及信息的表述几方面，将管理决策提升到数据度量的高度。为学校管理层提供的高纬度、一站式的决策支持平台。详细需求如下：

投标方需参考学科评估、深化新时代教育评价改革总体方案、大学排名、教学评估、国家审计、部门年度考核等指标文件要求，结合学校发展过程中关注的重要业务指标为核心，经过充分调研，梳理学校核心指标，并输出能反应浙大城市学院整体运行状态的核心指标体系库。

核心指标体系库应至少包括：人才培养指标体系、师资队伍指标体系、科学研究指标体系、财务资产指标体系、学生指标体系、信息化指标体系、组织指标体系、离退休指标体系、总务后勤指标体系。

投标方需基于核心指标体系库，通过大数据服务平台构建领导驾驶舱，为领导决策提供数据统计和辅助分析，并从纵向维度推动学校各业务系统建设和数据治理工作。领导驾驶舱功能应包括：

·人才培养专题

本科生人才培养包括：本科生招生、学生概况、课程建设与教学质量、国际化、学生创新、教学运行、专业建设、教材建设、教改项目建设、成果建设、教师教学发展。

·师资队伍专题

师资队伍专题包括：教师队伍概况、专任教师队伍、管理人员分析、高层次人才分析、非在编用工情况、薪酬分析。

·科学研究专题

科研研究专题包括：科研平台、科研人才、科研项目、科研经费、科研成果、科研成果获奖。

·财务资产专题

财务资产专题包括：财务收入、财务支出、财政预算总体执行情况、财政预算按部门执行情况、校内预算收入情况、校内预算支出情况、学费收缴情况。

·学生专题

学生专题包括:学生思政教育、奖助学金获取情况、学生违纪情况、学生资助情况、学生就业情况、创新创业情况、学情预警情况。

·信息化专题

信息化专题包括：软件信息化服务、信息化项目建设情况、网络资源服务、数据中心资源情况、网络安全建设情况。

·组织专题

组织专题包括：基层党组织建设、党员发展情况、中层领导人队伍建设情况、中层领导人队伍监督情况、干部教育培训情况。

·离退休专题

离退休专题包括：退休人员整体情况、退休人员组织活动情况、文体社团运行情况。

·总务后勤专题

总务后勤专题包括：饮食中心情况、学生公寓情况、物业管理情况、场馆活动中心使用情况、房产管理情况、能源管理情况、各类修缮情况。

·其他要求

★从展示载体不同，应分为：数据驾驶舱WEB版，数字驾驶舱移动版以及数字驾驶舱大屏定制版；

★支持与GIS地图融合地理位置，支持与学校物联网IOC设备、2.5D/3D建模对接满足数字驾驶舱的需要；投标方针对领导驾驶舱的UI页面展示效果需根据学校实际需求进行定制化开发。

数字驾驶舱的权限体系需支持多级授权，支持不同领导所查看的数据权限范围灵活配置。

数字驾驶舱中展现的指标支持灵活调整与配置。数字驾驶舱需要支持在Web和移动端上的查看。在移动端需要与学校已建成的微信、钉钉以及校园App完成集成。

1.1.2.2城院教师印记

通过对于人事、教务、科研、一卡通、图书馆、资产业务管理系统的数据治理，将教师分散在各系统内的数据通过大数据平台进行整合计算与分析，为教师打造个人的全量数据中心，面向教师个人开放。综合展示和统计分析教师在校的学习、生活等多维信息，描述出教师特征画像，帮助教师更好的了解自己的工作、学习、生活。并提供给教师快捷查询个人信息的服务，为教师加强自我管理提供可靠便利的依赖。

1.1.2.3城院学生毕业报告单

针对学校的学生，每年在学期末的时候，通过大数据计算，为每人生成一份大数据报告单，记录学生一年或者整个大学时期的所有数据。在学生毕业之时，以一份礼物的方式赠送给学生，使学生永远记录下来自母校的礼物与青春记忆。报告以H5形式展现，可对接学校移动微信端。内容应包含单不限于以下建设内容：首页、一卡通消费页、图书借阅页、学习成果页面、生活页面、体育锻炼页、荣誉页、成就页面。

1.1.2.4校务服务大厅流程服务数据分析

本期建设中包含办事大厅中的不少于10项办事流程的数据主题分析服务，办事流程的数据须对接学校现有校务服务大厅平台或者数据平台，来开放给指定用户进行办事流程数据的查询与统计分析。具体办事流程服务跟进学校实际需要进行交付。

- 2. ★技术路线

1）基础平台和数据应用均可运行于Linux、Unix等高安全性操作系统。开发技术应采用J2EE标准、组件技术，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

2）平台应为纯B/S体系结构，平台每个子功能套件之间需要有统一的Web入口。支持各套件或功能模块的自由切换，支持不同功能套件的并行使用和交叉使用；

3）数据分析平台底层搜索引擎类文档型数据库需保证亿级数据的秒级分析展现。

4）支持多源异构数据源的对接，支持Hadoop/Spark等主流大数据平台，做到TB/PB级别的数据处理支持。

5）系统需采用微服务架构，使得服务之间松耦合，通过API来进行交互，以保证复杂程序的持续交付和维护。

6）底层应基于搜索引擎技术，实现高性能和基于关键字分词实时搜索型数据分析，能做到亿级数据秒级响应。

7）平台应该具备在集群模式下，运行环境出现故障时仍能提供稳定、持续的服务。

8）平台须在大规模用户的访问的情况下仍然能够提供高速运行的服务，至少支持2W用户注册使用，200用户绝对并发进行相关操作，平均响应时间3秒以内。

- 3. ★安全要求

1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

2）保密性：在通信双方简历关键数据链接请求前，平台应进行会话初始化验证，充分利用加密技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

3）完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。平台应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问。

4）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

5）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

6）安全漏洞：平台应承诺交付时经第三方安全产品检测不存在中高级安全风险问题。

要求投标人从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全、数据安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。

- 4. ★集成要求

1）与学校统一身份认证集成

必须调用我校校园的统一身份认证平台提供的认证接口，实现登录认证源的对接/单点登录集成以及数据平台数据交互。

2）与学校数据平台集成

数据集成需遵循学校“一数一源”的建设原则，人员、组织机构等数据需从我校数据平台统一获取权威数据。

该平台运行时所生成数据的所有权及管理权归校方所有。项目竣工交付时，软件底层数据库的数据访问权限和数据库系统管理权必须提供给学校。如有加密等处理，则必须同时提供解密算法和解密秘钥。

该平台竣工交付时，必须同时提供完整、正确、规范的数据字典和代码表。当软件升级、调整时，必须提供更新的版本。

系统内部和对外接口中所使用的代码表、编码规则必须符合学校给定的标准代码和编码规则，不得存在偏差。软件升级、调整时，必须提前通知校方，经得校方同意后才可进行映射转换规则的更新。

该平台需要用到其他系统提供的数据时，必须遵守我校数据平台的数据对接方式，即通过线上标准化API接口或大数据平台数据表开放模块实现所需多类数据的对接，由供应商实现后续数据读入、映射转换、业务操作等过程。

3）门户及相关入口集成要求

在项目建设过程中，需将平台中的各类基础信息、消息通知等统一与我校现有门户、院务大厅、钉钉以及校园APP进行展现集成，具体集成方案待项目建设后调研确认。

4）已有系统集成要求

本次项目应与学院办学基础数据展示系统集成，融合现有办学基础数据展示平台建设的功能与展示效果，如果投标人无法集成，应承诺现有的功能免费开发实现，不产生额外费用。

5）与外部消息集成

平台须具备邮件、短信的集成接口，可以根据推送需要进行对接。也可以与其他第三方消息中间件，把平台产生的消息推送给外部门户平台。

- 5.项目实施及售后服务要求

5.1项目实施

▲ 1）投标人须安排至少1名5年以上工作经验的项目经理负责项目管理,2名及以上具有相关经验的开发及实施工程师在项目开发期间到招标人办公地点驻场开发至项目验收。

2）提供完整的项目实施方案，培训方案及技术支持与服务、平台使用答疑及其他技术协助，快速响应解决客户在使用中碰到的问题。

5.2 交付时间

1）签订合同后的120个工作日完成系统的开发和部署，并开始上线运行。主要包括数据分析平台移动端、数据分析应用权限拆分功能以及完善平台存在的问题，完成项目正式上线运行。

2）投标单位应根据对本项目的理解，详细描述项目各项工作的进展计划（可加图示.，在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

5.3成果要求

在本项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段都会有各种成果和文档资料。这些成果和文档资料对所开发系统的维护和持续发展起着非常重大的作用。因此，要求将全面、规范的成果和文档资料交付给学校，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：

1）技术文档：包括项目实施中的各种技术文档，如：平台部署环境报告、用户操作手册、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

2）以文档形式存在的项目成果：如系统建设中形成的各类标准规范、调研分析、规划设计报告等等。

3）管理文档：包括项目开发及实施中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

4）提供流程实施过程中过程记录，如文档管理、版本管理、变更记录等

5）交付的所有成果应包括成果的电子化版本。

5.4售后服务要求

▲1）本次采购项目自验收合格后提供至少3年质保期，质保期内免费升级及维保，质保期自验收合格之日起计算，供应商应免费提供因平台系统及其他设备本身缺陷所导致故障的技术服务和维修。供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2）供应商应向采购人提供完善周到的售后技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系并提供专业的售后服务实施及维护人员，保证系统的正常运行措施，质保期内质量保证提供免费技术支持、保修、系统升级和维护，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由供应商承担。

3）供应商需提供7×24小时服务。对于系统在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供系统有关的问题无法远程解决的，一般性故障解决问题时间不超过4小时，重大故障4小时内给出解决方案并提供临时应急处置措施，重大故障解决问题时间不超过72小时。因供应商工作延误，造成采购人损失的，供应商应负赔偿责任，具体赔偿方案在签订合同时订立。在服务期内，供应商对平台出现的技术问题负责处理解决并承担一切费用。

现场演示：

- 投标人须提供软件实物演示，演示的内容录制成视频格式，以U盘的形式，与商务技术文件一同密封提交。

- 投标人演示的产品须是真实系统。

- 演示时间不超过20分钟，演示过程需要准备的器材、软件、网络等设施由投标人自行准备；

- 提供的视频格式为常规格式，如因格式原因未能播放视频，后果由投标人自行承担；

5、未提供演示的，演示分为0分。

注：

1.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。