- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” 本项目属性为：服务 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同总价1 %的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的（等额），采购人向供应商支付合同总价的40%； 项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 开发时间 | 合同签订之日起30天内开发部署完成上线。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |

- 四、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

一、总体设计要求

为进一步统筹、规范、指导地方合作工作，结合百强大学建设目标，地方合作处计划进一步完善地方合作数字化服务系统，继续搭建完善地方合作数据服务系统，加快推进地方合作数字化服务能力提升。

一是在一期地方合作产业地图的建设基础上，进一步优化地方合作服务系统，梳理分析校内科研与人才培养需求；紧密对接区域产业、科技前沿，精准匹配学校办学资源和企业创新实际需求，提升产学研合作服务的时效性和精准度，时刻保持学校教学、科研、成果转化等工作与城市产业创新发展同频共振；二是通过二期系统建设更好呈现浙江省、杭州市重点产业的总体情况，产业链、创新链整体情况，进一步分析企业创新发展需求等；围绕浙江省特别是杭州市的产业布局、及未来发展趋势，完善杭州重点产业龙头及上下游、各片区产业画像和按照地理行政区划分的产业地图，反映省市各区域的产业聚集画像；三是完善产业链数据，优化升级平台框架，增加更多实用功能，使平台能更好的满足学校教师教学、科研、社会服务的需求。不断提升地方合作服务管理和绩效的数字化水平。

二、建设总体规划

二期系统建设主要解决产业链的维度补充和科研成果转化匹配，同时增加特色功能，丰富平台产业信息内容，加快与校内数字资源和业务系统实现互联互通。

（一）研究团队产业链

根据学校研究团队（如先进材料增材制造、智慧交通、低温技术等）的研究方向主要相关产业链，结合现有地方合作数字化服务系统的产业链的实际情况补充缺失的产业链数据，完善产业链功能。

（二）系统功能

增加系统功能，使系统管理者能够查看系统相关的数据，同时也可以给对应的系统用户赋予一定的权限，通过数据分析，优化系统功能点，完善交互设计，更好的提升系统功能建设。

三、项目建设内容

（一）产业链

结合研究团队的研究方向整理并完善3D打印、智慧交通、低温技术等产业链，完善产业链图谱，配置产业链下的关联企业。

（二）系统功能

增加数据埋点统计，输出数据看版，使系统使用者或管理者能直接看到系统的使用情况统计数据表，为更好的打造平台功能提供依据。

（四）产业链

逐步完善浙江省7条概念产业链，例如光伏、储能、智慧安防等热门产业链都会新增上来。

梳理学校研究团队的研究方向，梳理出对应的7条产业链，如3D打印、智慧交通、低温技术等。例如3D打印：3D打印即快速成型技术的一种，又称增材制造，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术；智慧交通：智慧交通是在智能交通的基础上，融入物联网、云计算、大数据、移动互联等高新IT技术，通过高新技术汇集交通信息，提供实时交通数据下的交通信息服务；低温技术：制取-120℃以下至绝对零度区域内温度的技术。

（五）系统管理

建立组织层级，可通过该功能添加系统内用户，分别对用户进行管理，包含信息导入、角色设置、权限设置等。

通过角色分类，进行权限配置，确保账号可以获得匹配的权限。并且能够易于管理。

4.信息导入

通过建立后台页面，导入或者记录教师的信息，包括登陆账号，姓名、专业、感兴趣的产业等信息，可以对其进行系统内访问权限的分配和管理

5.角色设置

通过角色配置，可分配对应老师进入后的查看权限，例如可查看产业大屏、区域分析，但不可查看产业分析功能，这些可以通过角色设置相应的权限，并且给老师进行角色分配。

（六）数据统计管理

统计系统用户行为原始数据记录、基础流量数据和互动数据，需支持数据可视化。提供使用系统数据分析、查询统计、导出等功能。实现实时查询、分析汇总，强化监管力度，保障数据的准确性、实时性、全面性，提供有力的数据支撑。

建设合作企业信息数据库。根据系统内企业信息和数据，建设合作单位信息资料库等资料数据，实时推送合作企业动态。

（八）地方合作数字大屏

持续完善建设地方合作数字大屏，保证用户信息的完整性与统一性，数字大屏有独立的用户管理体系,配置的后台管理系统